# Informe de cierre sprint 05

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 05 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Carol Pacheco |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 15/09/2026 |  | Duoc UC. | Pasa el dato Duoc |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Ámbar Hidalgo | GeisCorp | 777777777 | amb.hidalgo@duocuc.cl |
| Carol Pacheco | GeisCorp | 666666666 | caro.pacheco@duocuc.cl |
| Katherine Pereira | GeisCorp | 888888888 | ka.pereira@duocuc.cl |
| Joaquín Perez | GeisCorp | 999999999 | jo.perezu@duocuc.cl |
| Felipe Ponce | GeisCorp | 222222222 | fel.poncem@duocuc.cl |

# Introducción

"Pasa el Dato Duoc" es una plataforma web y móvil que formaliza y da seguridad al comercio informal entre estudiantes de Duoc UC (actualmente gestionado mediante grupos de WhatsApp sin control). La solución verifica la identidad de los usuarios con correo institucional, permite publicar y buscar productos/servicios, e incluye chat en tiempo real, moderación automática de contenido y un panel de administración para reportes y control institucional.

# Resumen Sprint

Durante el Sprint 05 se concretó el inicio del desarrollo técnico centrado en la Épica de Autenticación para la verificación de estudiantes mediante su correo institucional. En el ámbito de gestión y gobernanza del proyecto, se redactó el archivo README, el documento de Términos y Condiciones, y se estructuraron formalmente la Matriz RACI y la Matriz de Riesgos.

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

- Inicio del desarrollo de la Épica de Autenticación: Implementación de la lógica inicial de inicio de sesión y validación de correo institucional Duoc UC.

- Elaboración del archivo README: Estructuración del repositorio con la guía de inicio rápido y detalles técnicos del proyecto.

- Redacción de Términos y Condiciones: Documentación de normas de uso, privacidad y políticas de convivencia segura en la plataforma.

- Diseño de la Matriz RACI: Asignación de roles y responsabilidades para asegurar un seguimiento claro del equipo.

- Construcción de la Matriz de Riesgo: Identificación y priorización de riesgos potenciales junto a sus planes de acción y mitigación.

- Actualización del Tablero Trello: Gestión continua de las tarjetas del sprint 5 en las listas correspondientes.

Tareas pendientes:

- Finalización de pruebas del flujo de Autenticación: Pruebas de integración del login y registro de usuarios.

- Revisión continua de la Matriz de Riesgos: Actualización periódica según avance el desarrollo del software.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

Para el Sprint 06, el objetivo será completar las historias de usuario del módulo de autenticación, continuar con la integración del backend/frontend para el inicio de sesión e iniciar el diseño del catálogo de productos y servicios.

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizadas en el Sprint

Tablero Trello: