# Informe de cierre sprint 04

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 04 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Carol Pacheco |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 01/09/2026 |  | Duoc UC. | Pasa el dato Duoc |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Ámbar Hidalgo | GeisCorp | 777777777 | amb.hidalgo@duocuc.cl |
| Carol Pacheco | GeisCorp | 666666666 | caro.pacheco@duocuc.cl |
| Katherine Pereira | GeisCorp | 888888888 | ka.pereira@duocuc.cl |
| Joaquín Perez | GeisCorp | 999999999 | jo.perezu@duocuc.cl |
| Felipe Ponce | GeisCorp | 222222222 | fel.poncem@duocuc.cl |

# Introducción

"Pasa el Dato Duoc" es una plataforma web y móvil que formaliza y da seguridad al comercio informal entre estudiantes de Duoc UC (actualmente gestionado mediante grupos de WhatsApp sin control). La solución verifica la identidad de los usuarios con correo institucional, permite publicar y buscar productos/servicios, e incluye chat en tiempo real, moderación automática de contenido y un panel de administración para reportes y control institucional.

# Resumen Sprint

En este sprint se dio inicio al desarrollo técnico y conceptual del proyecto tras la revisión de la documentación inicial. Se asignaron responsabilidades para el desarrollo del Documento de Arquitectura de Software (DAS) incluyendo la perspectiva del Modelo 4+1, la estructuración de Historias de Usuario y Épicas, y el modelado de los diagramas de procesos AS-IS y TO-BE. Asimismo, se mantuvo la gestión activa del proyecto mediante la actualización continua del tablero Trello y el reporte de avances correspondientes.

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

- Designación del Documento de Arquitectura de Software (DAS) y Modelo 4+1: Se asignó la elaboración del documento DAS incorporando el modelo de vistas 4+1 para definir la estructura de la plataforma.

- Redacción de Historias de Usuario y Épicas: Se avanzó en la redacción e identificación de las épicas y sus historias de usuario asociadas para nutrir el Product Backlog.

- Designación para Diagramas AS-IS y TO-BE: Se asignó el levantamiento y diseño de los diagramas de procesos actual (AS-IS) y futuro (TO-BE).

- Actualización del Tablero Trello: Se actualizaron las tarjetas de actividades, estados de avance y tareas del equipo en el tablero de Trello.

- Elaboración de Informe y Minuta de Avance: Se redactaron los documentos correspondientes al seguimiento de la reunión y avance del sprint.

Tareas pendientes:

- Validación final del DAS y vistas 4+1: Finalizar las revisiones técnicas de la arquitectura antes de la entrega.

- Ajustes de formato e integración de diagramas: Completar la integración visual de los diagramas AS-IS y TO-BE en la documentación principal.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

Para el siguiente sprint, el objetivo principal será consolidar la arquitectura en el documento DAS, llevar a cabo el refinamiento del backlog de historias de usuario en Trello, revisar los flujos AS-IS y TO-BE con el docente y preparar la configuración inicial del entorno de desarrollo.

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizadas en el Sprint